Врз основа на член 19 точка 2 од Статутот на јавното претпријатие за комунални дејности*РОСОМАН* од Росоман,директорот на јавното претпријатие за 2018 година ја изготви следната Програма за работењето на јавното претпријатие*РОСОМАН* од Росоман.

Со програмата за работа на јавното претпријатие за комунални дејности

*РОСОМАН* од Росоман за 2018 година,ќе бидат опфатени мерки и активности,што ќе бидат превземени заради зголемување на обемот и квалитетот на комуналните услуги,

Со што ќе придонесеме да се подобрат условите за живеење на сите физички и правни лица во општина Росоман.

Активностите ќе бидат насочени во следните правци

- Водоснабдување

- Канализација-одвод на отпадни води

- Пазари

- Гробишта

- Косење трева од зелени повтшини

В    О    Д    О    С    Н    Б    Д    У    В    А    Њ    Е

Во 2018 година јавното претпријатие за комунални дејности *РОСОМАН* од Росоман,во поглед на водоснабдувањето ќе ги има следните активности.

Како прва и основна задача на претпријатието ќе биде низ целата година да има доволно вода за пиење,потоа водоводната линија да ја одржува редовно и во случај на појава на некои дефекти навремено да ги отклонува и да води грижа водоснабдувањето да биде на ниво на реалните потреби на водокорисниците.

Во 2018 година ќе продолжиме со проверки на водомерите на водокорисниците и во случај на пронаоѓање на диво приклучени на водоводната линија,истите согласно со законот за кражба на вода,ќе бидат казнети.

Исто така  во 2018 година ќе продолжиме да им доставуваме писмени опомени на нередовните плаќачи,навреме да си го подмират долгот,(ќе им дадеме можност да склучуваат договори,долговите да си ги платат на рати),

а оние кои нема да се јават на нашите опомени и предупредувања,ќе бидат отужувани,казнувани согласно законот за ненавремено плаќање на водата.Сето ова споменато,би довело до зголемена наплата и со тоа и самото претпријатие во подобра финансиска положба,а тоа значи навремено исплата на плати на вработените и навремено отклонување на дефектите и реконструк-ција на одредени водоводни линии,кои се застарени и предизвикуваат повеќекратни дефекти,а тоа доведува до прекин на водоснабдувањето кај населението во Росоман и другите населени места каде вршиме водоснабување.Во 2018 година ќе имаме редовно снабдување со чиста вода за пиење,бидејќи вода за пиење ќе добиваме од водоводот во Кавадарци .

Во 2018 година ќе треба да псставиме централни водомери за мерење на водата што доаѓа од водоводот од Кавадарци,централни водомери треба да поставиме во Росоман,Сирково и Паликура,со што ќе имаме увид во трошењето на водата за пиење и ќе имаме можност да ги утврдиме загубите на водата.

Во Сирково и во Паликра во наредната година ќе треба да интервенираме на водоводните линии:во Сирково ќе треба да направиме водоводна линија во должина од 1100 метри(поврзување на стариот водовод со новиот) со што жителите во Сирково ќе имаат доволно вода за пиење по природен пат и ќе нема трошоци за електрична енергија,со што работењето на јавното претпријатие  во 2018 годинаво Сирково ќе биде позитивно .Што се однесува за Паликура  решавањето на недостигот со вода за пиење,во наредната година ќе треба да го решиме со изнаоѓање на место,локација каде што ќе има доволно вода(за таа активност испитување на теренот ќе трба да направат стручни лица) за да се избуши нов бунар за вода за пиење за која вода ќе се троши електрична енергија и втора варијанта,обезбедување на вода за пиење со поврзување на Паликурскиот водовод,со  Росоманскиот водовод(но и ова е ризично)можно е да ни недостига вода за Росоман и за ова ќе треба да побараме помош од стручни лица.

Исто така во 2018 година ќе обрниме внимание и со проблемите со водоснабдувањето и во другите населени места во општина Росоман:Манастирец,Дебриште,Камен Дол и Крушевица и ќе се заангажираме во сите населени места населението да има доволно вода за пиење.

К    А    Н    А    Л    И    З    А    Ц    И    Ј   А

Во 2018 година активностите во делот на канализацијата ќе бидат насочени кон прифаќање и одведување на фекалните и атмосферските води од објектите на сите потрошувачи(правни и физички лица) до реката.Јавното претпријатие ќе врши одржување на целата канализациона мрежа во Росоман,како и во селата Сирково,Манастирец и Паликура.Ќе се интервенира при секое евентуално затнување на канализационата мрежа,сите шахти ќе се обезбедат со метални или бетонски капаци во зависност од можностите на претпријатието и во зависност на местоположбата на тие шахти,дали се наоѓаат на главна или споредна улица.

Во 2018 година ќе настојуваме  навреме да интервенираме на сите пројавени дефекти на канализационата мрежа во сите населени места во општина Росоман.За добро функционирање на канализационата мрежа во 2018 година

на излезот од селото ќе треба да се интервенира во продолжување на канализацијата и нивно насочување кон реката Црна,бидејќи во тој дел е железничката пруга и при поројни дождови се излеваат сите канализациони шахти во тој дел од Росоман.

Ј    А    В    Н    А         Х    И    Г    И    Е    Н    А

Со одржувањето на јавната хигиена од страна на јавното претпријатие ќе биде опфатено следното

- Износ на сметот од сите физички и правни лица,

- Одржување на чистота на јавни сообраќајни површини,

- Одржување на зелени површини.

Досега со износ на сметот се опфатени сите физички и правни лица во Росоман,во претходната година изнесувањето на сметот беше на задоволувачко ниво.Во 2018 година со сите сили ќе се ангажираме износот на сметот да биди навреме завршен,со што самите ќе допринесеме до успешно работење на јавното претпријатие.

Во 2018 година планираме сметот да го собираме и од другите населени места во општина Росоман, барем еднаш неделно,ова ќе го реализираме ако дојдеме до ново возило за собирање на смет и ако со месните заедници од овие села и со советот на општина Росоман ги усогласиме цените за тие услуги.

Одржувањето на чистотата на јавните сообраќајни површини во  2018 година ќе го извршуваме редовно во нашите можности.Во наредната година во соработка со локалната самоуправа  ќе преземеме акции за расчистување на дивите депонии во сите населени места во општина Росоман и редовно ќе се ангажираме околу извршување на програмата за јавна чистота,редовно ќе ги чистиме,метиме сите улици и јавни површини во Росоман.

П         А        З       А        Р        И

Во 2018 година хигиената на пазарите ќе ја одржаваме на задоволувачко ниво,со што ќе допринесеме кон поубав изглед на самите пазари,задоволство кај продавачите и купувачите и сите останати минувачи.За поуспешно покрај ангажирањето на вработените потребно хигиената на пазарите ќе биде потребно наше поголемо ангажирање,во поглед на поредовно чистење и изнесување на сметот од самите пазари.за сите овие активности покрај ангажирањето на вработените потребно  ќе биде и посовесно однесување на самите корисници на пазарот и во нивното поредовно наплатување на пазарните такси,кои во 2018 година треба да се зголемат.

Г      Р      О      Б      И      Ш      Т      А

Во врска со гробиштата,наша основна задача во 2018 година ќе биде во што поредовно чистење на гробиштата,редовно прскање со средства за сушење на тревата,во навремено исфрлување на сметот што се прави на гробиштата,се со цел гробиштата во секое време да бидат чисти,а особено во деновите кога се празнуваат големите празници,кога гробиштата се најпосетени.

За успешно работење на јавното претпријатие во 2018 година ќе биде потребно поголемо ангажирање на сите вработени во претпријатието,во подобро и поажурно и поквалитеѕно извршување на работните задачи од страна на вработените,во соработка со советот и градоначалникот на општина Росоман во 2018 година ќе треба да изнајдиме решение,начин да за комуналното претпријатир обезбедиме ново возило за износ износ на смет(ова постапка е во тек),да набавиме теренско возило(старо) за одење по сите водоводни и канализациони мрежи во општината,набавка на мал скип за поправање на сите пројавени дефекти на водоводните и на канализационите линии(бидејќи тие услуги се скапи) во досегашното работење на јавното претпријатие многу финансиски средства се потрошени за тие услуги.

ЈПКД *РОСОМАН*

ВД  ДИРЕКТОР

ВАСКО  ЃОРЃИЕВ  с.р.